מסמך ייזום פרויקט (PID) – מערכת betyZ SmartFit & Inventory

1. תיאור הארגון מטרותיו ויעדיו

- תיאור הארגון: "betyZ" הינה חנות ומותג המתמחה בייצור ומכירת חצאיות תלבושת אחידה וביגוד בהתאמה אישית לתלמידות בתי ספר ותיכונים. החנות מציעה מוצרים במגוון רחב של אורכים, גזרות, בדים וצבעים, ומשרתת תלמידות ממוסדות לימוד שונים.

- מטרות הארגון: מתן מענה מדויק לתקנוני הלבוש של בתי הספר, ניהול מלאי יעיל ועדכני בחנות, ושיפור חוויית הקנייה והשירות ללקוחות.

- יעדי הארגון: צמצום העומס בחנות בתקופות שיא, מניעת מצבים של חוסר במלאי בפריטים מבוקשים, צמצום החזרות ותיקונים, והגדלת אחוז ההזמנות מראש לאיסוף עצמי.

2. תיאור המערכת מטרותיה ויעדיה

- תיאור המערכת (betyZ SmartFit & Inventory): מערכת ממוחשבת הכוללת מחשבון מידות ותקנון חכם, מנגנון הזמנה מראש לאיסוף מהחנות, ומודול ניהול מלאי בזמן אמת עבור החנות והמחסן.

- מטרות המערכת:

  - חישוב מידה ותקנון: המלצת מידה ואורך לפי גובה, גזרה, צבע ותקנון בית הספר הספציפי.

  - ניהול מלאי בזמן אמת: מעקב ממוחשב אחר כמויות החצאיות הזמינות בחנות לפי מידה, אורך, צבע ודגם, ועדכון אוטומטי של המלאי עם כל הזמנה או מכירה.

  - מערכת הזמנות ואזור אישי: אפשרות להזמין מראש לאיסוף מהחנות, ושמירת היסטוריית מידות של לקוחות חוזרות.

- יעדי המערכת: שמירה על עדכניות מלאי בדיוק של 99%, קבלת התראות אוטומטיות על פריטים שעומדים לאזול, קיצור זמן השירות בחנות לפחות מ-2 דקות ללקוחה, וצמצום מדידות מיותרות בחנות ב-80%.

3. פירוט הבעיות בארגון

- חוסר שליטה במלאי הקיים: כיום אין מעקב ממוחשב ומדויק אחר כמות החצאיות הזמינות מכל מידה, אורך וצבע. דבר זה מוביל למצבים שבהם מוכרים פריט שאינו קיים במלאי, או לחלופין מייצרים עודף מפריטים שאין בהם צורך.

- עומס ותורים ארוכים בחנות: בתקופות שיא נוצרים עומסים כבדים עקב מדידות חוזרות ונשנות וחיפוש ידני של מידות במחסן ובמדפים.

- אי-התאמה לתקנוני בתי הספר: תלמידות רוכשות חצאיות שלא עומדות בדרישות התקנון של בית הספר שלהן, מה שמוביל להחלפות, תיקונים מיותרים ותסכול.

- אי-סדר בהזמנות מראש ובתיעוד: לקוחות חוזרות נאלצות למדוד מחדש בכל עונה עקב היעדר תיעוד היסטורי של המידות וההזמנות הקודמות.

4. תיחום המערכת

- מה נכלל במערכת (In Scope):

  - מחשבון מידות חכם לפי נתוני גובה, אורך מבוקש, גזרה ותקנון בית הספר.

  - מערכת ניהול מלאי מקיפה: עדכון כניסת מלאי חדש, הורדת מלאי אוטומטית בביצוע הזמנה/מכירה, והתראות על מלאי נמוך (Reorder Point).

  - מנגנון הזמנה מראש לאיסוף עצמי מהחנות (Click & Collect) עם שמירת שם ומספר הזמנה.

  - אזור אישי ללקוחות לניהול היסטוריית מידות והזמנות חוזרות.

  - פאנל ניהול לחנות לצפייה בהזמנות, עדכון סטטוסים ודוחות מלאי.

- מה לא נכלל במערכת (Out of Scope):

  - ניהול רצפת הייצור של המתפרה/מפעל הבדים החיצוני.

  - משלוחים עד הבית (התמקדות באיסוף עצמי מהחנות).

  - סליקת אשראי בלייב (התשלום מבוצע בחנות בעת האיסוף, או באמצעות הדמיה במערכת).

5. החזר ההשקעה (ROI)

החזר ההשקעה בפרויקט מבוסס על חיסכון במשאבים, מניעת הפסדים והגדלת מכירות:

- אופטימיזציה של המלאי: מניעת "מלאי מת" (עודפים של מידות לא מבוקשות) ומניעת אובדן מכירות עקב חסרים במידות פופולריות.

- חיסכון בשעות עבודה: חיסכון של עשרות שעות חיפוש וספירת מלאי ידנית עבור צוות החנות.

- הגדלת מכירות מלקוחות חוזרות: הזמנה מהירה מהבית לפי מידה שמורה והכנת המארז מראש מגדילות את נפח ההזמנות.

- הצדקה כלכלית: בזכות מניעת הפסדי מלאי והתייעלות תפעולית, עלות פיתוח המערכת מחזירה את עצמה תוך 3 עד 6 חודשים בלבד.

6. אופק הזמן

לוח הזמנים לפיתוח והטמעת המערכת מתוכנן לפי השלבים הבאים:

- שלב א' – ניתוח ואפיון (משך זמן: 3 שבועות): ניתוח דרישות, מיפוי תקנוני בתי הספר, ואפיון מסד הנתונים של המלאי והלקוחות.

- שלב ב' – פיתוח השרת, האלגוריתם ומודול המלאי (משך זמן: 5 שבועות): פיתוח ה-Backend, אלגוריתם חישוב המידות, ומנגנון עדכון והתראות המלאי.

- שלב ג' – פיתוח ממשק המשתמש (משך זמן: 4 שבועות): פיתוח ה-Frontend, עיצוב המסכים לנייד, אזור אישי, ומסכי ניהול המלאי וההזמנות לצוות החנות.

- שלב ד' – בדיקות, ספירת מלאי ראשונית ופיילוט (משך זמן: 3 שבועות): בדיקות תוכנה (QA), הזנת נתוני המלאי הקיים בחנות, והרצת פיילוט.

- שלב ה' – העלאה לאוויר והטמעה (משך זמן: 2 שבועות): העלאת המערכת לאוויר לקראת עונת הקניות והדרכת צוות החנות.

- סך הכל אופק זמן לפרויקט: 17 שבועות (כ-4 חודשים).

7. אילוצים

- אילוצי דיוק מלאי: צורך בביצוע ספירת מלאי ראשונית מדויקת והקפדה של צוות החנות על עדכון כל יציאה/הכנסה של פריט.

- אילוצי מידע: צורך בעדכון מדויק ושוטף של תקנוני בתי הספר והתיכונים השונים.

- אילוצי לוח זמנים: חובת העלאת המערכת לאוויר לפני תחילת עונת הקניות העמוסה (חודשי הקיץ לפני תחילת שנת הלימודים).

- אילוצי נוחות שימוש (UI/UX): ממשק ניהול מלאי פשוט ומהיר בחנות שיאפשר לצוות לעדכן פריטים בקלות בלחיצת כפתור.